Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 26

73-200 Choszczno

tel/fax ( 095 ) 765 23 75

e-mail : dt.mpgk@renado.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907¸ 984, 1047, 1473).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Budowa instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie gm. Choszczno

Zatwierdzam :

Prezes Zarządu

Ireneusz Siódmak

Choszczno,  dnia 18 marca 2014r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473).

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I WARUNKI PRZETARGU

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 26

73-200 Choszczno

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat:  choszczeński

e-mail: sekretariat@mpgkchoszczno.pl

www.mpgkchoszczno.pl

tel/fax ( 095 ) 765 23 75

2.DEFINICJE UŻYTE W SPECYFIKACJI I INFORMACJE OGÓLNE:

1. „Zamawiający” – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie.

2. „Postępowanie” – niniejsze postępowanie wszczęte w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu, w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

4. „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473)

5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany 
w SIWZ oraz załącznikach.

6. ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia

7. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

8. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

11. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej Zamawiającego www.mpgkchoszczno.pl

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

BUDOWA INSTALACJI CZYNNEGO ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W STRADZEWIE 
GM. CHOSZCZNO

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w szczególności:

- budowę 14 sztuk studni horyzontalnych,

- budowę przewodów przesyłowych gazu,

- budowę systemu regulacyjno- kontrolnego w czterech studniach kontrolnych zlokalizowanych przed wpięciem do kolektora głównego biogazu,

- stacji pompowej zintegrowanej z pochodnią biogazową do spalania gazu składowiskowego,

- budowa instalacji zasilenia elektrycznego.

4.1. Budowa studni horyzontalnych.

Projekt przewiduje wykonanie czternastu studni horyzontalnych w postaci przewodów poziomych z rur HDPE Ø90 SDR11 z perforacją otworową lub szczelinową, za pomocą połączeń zgrzewanych (elektrooporowo i/lub doczołowo). Z uwagi na trwającą eksploatację kwatery nr 2 przewody należy układać na gł. min. 2,0 m pod poziomem odpadów, ze spadkiem min. 2,0%. Kierunki spadków oraz szczegóły perforacji określa Projekt budowlany, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

4.2. Budowa studni kontrolnych.

Do kontroli przepływu oraz monitoringu parametrów biogazu będą służyły cztery studnie kontrolne 
w postaci rury PEHD Ø500 z pokrywą z HDPE Ø500, wyposażone w zawory kulowe DN 80 kołnierzowe oraz zawory kulowe DN 25 do celów monitoringowych.

4.3. Budowa przewodów przesyłowych.

Przesył gazu będzie odbywał się od studni horyzontalnych do kolektora głównego za pomocą rur HDPE Ø90 SDR11, wykonanych z min. spadkiem 2,0%. Szczegóły wykonania zawiera Projekt budowlany.

4.4. Budowa kolektora zbiorczego biogazu.

W ramach realizacji budowy niniejszego zamówienia przewiduje się również wykonanie głównego kolektora przesyłowego po północnej części istniejącej korony kwatery odpadów. Instalacja ta będzie wykonana z rur HDPE Ø125 mm SDR 11, na podsypce i w obsybce piaskowej lub żwirowej zgodnie z wymaganiami producenta rur oraz projektu budowlanego i STWiOR, stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

4.5. Budowa pochodni- stacji utylizacji biogazu.

Przewiduje się zainstalowanie pochodni biogazowej typu zamkniętego z automatyczną regulacją dopływu powietrza o wydajności maksymalnej 50 m3/h.

Minimalne wymagania techniczne dotyczące pochodni i stacji pompowej biogazu:

- zakres pracy pochodni: 50 m3/h

- wlot biogazu z przyłączem kołnierzowym DN125 PN16

- ręczny iskrownik zapłonowy,

- ultrafioletowy czujnik płomienia,

- punkty poboru próbek gazu,

- odwadniacz z odraszaczem usuwający zanieczyszczenia powyżej 10μm,

- elektryczny zawór szybkoodcinający dopływ biogazu,

- ręczny zawór odcinający dopływ biogazu,

- wykonane z materiałów odpornyc na działanie przesyłanych mediów i zachodzących w systemie procesów,

- wyposażona w przerywacze płomienia, umieszczone w newralgicznych punktach urządzenia,

- ssawa o wydajności 50m3/h,

- Specyfikacja techniczna pochodni i stacji pompowej zgodna z obowiązującymi wymaganiami dyrektywy ATEX 95 (94/9/WE),

4.6. Budowa instalacji elektrycznej zasilającej pochodnię.

Zasilanie pochodni nastąpi z istniejącej rozdzielnicy w pobliskiej sortowni. Instalację należy wykonać kablem YKY5x16 zgodnie z podanym w projekcie schematem zasilania. W pobliżu tablicy elektrycznej należy ułożyć główną szynę uziemiającą z płaskownika ocynkowanego, do której należy przyłączyć wszystkie stalowe elementy konstrukcji, metalowe obudowy urządzeń, rurociągi i inne urządzenia nie będące w czasie normalnej pracy pod napięciem.

Główną szynę uziemiającą połączyć z istniejącymi uziomami. Instalacja powinna być wyposażona 
w samoczynne wyłączenie zasilania. Całość robót należy wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy zakres prac został opisany w załączonej dokumentacji projektowej.

4.7. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia.

45222110-3, 45231000-5, 45231220-3, 45333000-0

4.8. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji

Dokumentacja projektowa obejmuje:

1) projekty budowlane,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

3) przedmiary robót.

Przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi dla dokonania wyceny oferty i z uwagi na przyjęcie wynagrodzenia ryczałtowego nie będą służyły do ustalania wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Z uwagi na trwającą eksploatację kwatery nr 2 Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył oględziny na miejscu realizacji inwestycji, gdyż poziom zapełnienia kwatery jest zmienny. Oględziny można przeprowadzić po uprzednim ustaleniu terminu 
z Zamawiającym.

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, decyzjach administracyjnych. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje administracyjne) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający pomocniczo publikuje przedmiary robót.

4.9. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady.

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia:

- na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały przez okres 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego oraz na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu końcowego odbioru robót.

3) Na dostarczone i zamontowane urządzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego chyba, że zostanie uzgodnione to w innej formie 
z Zamawiającym.

4) W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami gwarancyjnymi, wymianą części w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca.

5.     ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE.

1) Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań,  nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania.

2) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno– użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych 
w dokumentacji projektowej i STWiOR.

3) Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem:

-   spełnienia tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i załączenia do oferty zestawienia rozwiązań równoważnych w przypadku ich zastosowania.

4) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

6. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową  (przez co należy rozumieć projekt budowlany), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiOR), wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2) Wykonawca przygotuje i przekaże komplet dokumentów niezbędnych do zawiadomienia przez Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót w terminach ustawowych.

3) Wykonywanie tyczenia robót i kontrolę ich wykonania w czasie robót zlecić uprawnionemu geodecie.

4) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy upewnić się czy na terenie inwestycji nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu w czasie robót oraz ustalić organizację robót.

5) Opracować szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr. 120 poz. 1126).

6) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone– odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez istotnych wad, obiekt będzie spełniał wymagania projektowe.

7) Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być pracujące, posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE i odpowiednie atesty higieniczne.

8) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

9) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową.

10) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o gorszych parametrach niż określone w projekcie.

11) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia 
o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą oraz rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany 
w dokumentacji projektowej, z potwierdzeniem akceptacji zmian przez autora projektu (projektanta).

12) Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu oryginalną otrzymaną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą :

a) dziennik budowy,

b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru,

c) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia,

d) dokumentację powykonawczą,

e) powykonawczą inwentaryzację i dokumentację geodezyjną,

g) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, DTR,

h) instrukcje obsługi wszystkich urządzeń ruchomych i nieruchomych,

i) protokoły z badania materiałów i urządzeń,

j) wykaz wszystkich podwykonawców, którzy uczestniczyli w procesie inwestycyjnym,

k) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu.

13) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia- do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru.

14) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

15) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym 
w obowiązujących przepisach.

7. PODWYKONAWCY.

Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom, 
z uwzględnieniem następujących postanowień :

- zamawiający wymaga podania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje sie na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy;

- jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia;

- warunkiem podzlecenia wykonania robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  będzie przedstawienie Zamawiającemu projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą , przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z częścią dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy lub dalszemu;

- przedstawiony zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą nie może być sprzeczny z postanowieniami wzoru umowy określonego niniejszą SIWZ. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. Podwykonawca będzie również zobowiązany do złożenia oświadczenia, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów (urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo własności i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne. Ponadto umowa o podwykonawstwo musi zawierać m.in.:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy lub dalszemu,

- zakres dostaw i usług powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi,

- termin wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,

- warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

- termin dokonania płatności wynagrodzenia zgodny z zapisami punktu 5),

- numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w punkcie 5).

7) jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy lub projektu jej zmiany, uważać się będzie za jego zaakceptowanie;

8) uwagi Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą muszą być wniesione niezwłocznie przed zawarciem umowy;

9) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia;

10) zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w punkcie 6);

11) niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego;

13) W przypadku, o którym mowa w punkcie 12) , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy

niż określony w punkcie 5), zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej;

14) Przepisy pkt 3) – 12) stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo;

15) Szczegółowe warunki dotyczące podwykonawstwa zamieszczono w załączonym wzorze umowy.

8. WARUNKI ROZLICZENIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1)	Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym 
(w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektowej, wskazaniach 
i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiOR.

Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a których wykonawca pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć. Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.  Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego.

3)	Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt. 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty.

4)	Wynagrodzenie wykonawcy (cena brutto oferty) winno być obliczone wg kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, STWiOR. Kosztorys ofertowy ma jedynie znaczenie kalkulacyjne i pomocnicze. Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty.

5)	 Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane i montażowe będą odebrane bez istotnych wad i przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia, a Zamawiający otrzyma kompletną dokumentację. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół wykonania i odbioru technicznego robót podpisany przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.

6) Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej, sprawdzonej przez Inspektora nadzoru faktury VAT. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

9. DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dokumentacja projektowa, STWiORB dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

10. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

11. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

12. INFROMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH
 I DODATKOWYCH

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art.67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia – nie później niż do 25.07.2014r.

14. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : nie określa się

- posiadania wiedzy i doświadczenia i w tym względzie wykażą, iż:

- wykonali w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej:

dwie roboty budowlane polegające na budowie instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów (rurociąg gazowy z pochodnią aktywną i stacją pomp) o wartości co najmniej 180 000,00 zł brutto (słownie : sto osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto) i potwierdzą, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik 
Nr 2 do SIWZ) oraz wykazu najważniejszych wykonanych tego rodzaju robót, co wymienione powyżej roboty budowlane (załącznik Nr 5 do SIWZ) i dowodów (poświadczeń ) lub dokumentów dotyczących tych robót potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie wykażą, iż dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ), złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje (załącznik Nr 6 do SIWZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 180 000,00 złotych brutto.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ)  oraz złożonych dokumentów - na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

1.1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

1.2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w punkcie 1.1. powyżej, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia dokumentów dotyczących:

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

1.3. Jeżeli wykonawca , wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22, ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zasobach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26, ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 15, ppkt 1.2., 5), dotyczącej tych podmiotów.

1.4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.

2.	Brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.;

Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz dokumentów potwierdzających brak wykluczenia wskazanych w SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą  wykazać, że:

a) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie art. 24, ust. pkt 5 ustawy P.z.p.,

b) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

15. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE POWINNI ZŁOŻYĆ WYKONAWCY DO OFERTY.

1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p., wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – w oryginale (załącznik Nr 3 do SIWZ);

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2, pkt 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik Nr 4)

1.1.1	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 ppkt. 2 – 3 ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

1.1.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.1.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

1.2	 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. – w oryginale (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez ich pełnomocnika) – załącznik Nr 2;

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącza dowody - poświadczenia dotyczące najważniejszych robót, zakresem odpowiadających robotom opisanym w punkcie 15 ust. 1 lit. b), lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone – wg załącznika nr 5;

Uwaga: W przypadku niniejszego postępowania Wykonawca może zamiast wymienionych wyżej poświadczeń złożyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podstawa prawna: § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r.
 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form 
w jakich te dokumenty mogą być składane.

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6;

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (w treści załącznika nr 6);

5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem;

1.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub przez należycie umocowanego pełnomocnika.

1.4.  Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga by wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 1.1.

2.  Dokumenty składające się na ofertę:

1)	Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”

2)	Wypełnione pozostałe załączniki.

3)        Zestawienie rozwiązań równoważnych  (w przypadku ich zastosowania)

4)	Kserokopię dowodu przelewu kwoty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem

5)	Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie załączonej dokumentacji projektowej wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka r-g, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawek jednostkowych pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

6)	Wskazane w SIWZ dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

3. Inne dokumenty :

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Specyfikacja techniczna oferowanej pochodni, która będzie zamontowana w ramach wykonania zamówienia, z której powinna wynikać zgodność z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej oraz zapisach pkt. 4.5. niniejszej SIWZ.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 4500,00 złotych, słownie : cztery tysiące pięćset złotych.

2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank : GBS o /Choszczno

Nr rachunku : 45 8359 0005 0037 0901 2004 0001 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:

„Budowa instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Stradzewie gm. Choszczno”

Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

3. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego albo załączyć do oferty.

4. Z treści gwarancji  powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.

5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:

1). nazwa i adres Zamawiającego;

2). nazwę przedmiotu zamówienia ;

3). nazwę i adres Wykonawcy;

4). termin ważności gwarancji;

6. Wadium musi być wniesione nie później niż do  wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,                 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

10. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach :

1) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

2)  jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

3)  jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

4)  jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

17. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem 
lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 
z treścią pisma.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o którym mowa w pkt 5.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

- Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o

ul. Wolności 26

73-200 Choszczno

- Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem i drogą elektroniczną:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest;

Kinga Okońska,

e-mail: kokonska@mpgkchoszczno.pl

Tel./ fax ( 095 ) 765 23 75

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego : ……. „Oferta – Przetarg na : „Budowa instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie gm. Choszczno” nie otwierać przed 02 kwietnia 2014r. godz. 10:15 Adres składającego ofertę: …………

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

2. 	Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii,

- pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

- kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie do tego pełnomocnictwo;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów z zasobów których korzystać będzie wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną;

- Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.

4.       Informacje pozostałe:

- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych 
w niniejszej SIWZ;

- oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Uzupełnianie dokumentów.

1)  W przypadku wykonawców, którzy w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający będzie zobowiązany wezwać, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie.

2) Obowiązku określonego w pkt. 1) Zamawiający nie będzie zobowiązany wykonać w sytuacji, gdzie mimo złożenia wymienionych w pkt. 1) oświadczeń i dokumentów oferta wykonawcy i tak podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

3)  Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

20. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

  - Oferty należy składać do dnia 02 kwietnia 2014r. do godziny 10:00 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie, ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 02 kwietnia 2014r. o godzinie 10:15 w pokoju nr 3 Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie, ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres wykonawców, a także informacje dotyczące oferowanej ceny.

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informację, o której mowa w pkt. 4 i 5.

  - Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający zwróci  niezwłocznie.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

21. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.     Cenę oferty należy podać w złotych w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

2.	Cena oferty wynikać powinna z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną.

3.	Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa, przez co należy rozumieć projekt budowlany , STWiOR, wytyczne i zalecenia SIWZ.

3.      Zamawiający pomocniczo załącza przedmiar robót.

4.    Z uwagi na ryczałtową  formę wynagrodzenia Zamawiający nie narzuca sposobu opracowania kosztorysu ofertowego. Jednocześnie zastrzega się, że kosztorys ofertowy winien zawierać wszystkie elementy robót wymienione w przedmiarze będącym odzwierciedleniem załączonej dokumentacji projektowej (Projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej).

5.      Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem podlegającym ocenie przez Zamawiającego.

6.    Cena może  podlegać waloryzacji za zgodą Zamawiającego jedynie w przypadku drastycznego wzrostu materiałów, surowców i innych składników cenotwórczych – np. oleju napędowego, etyliny przy wzroście nie mniejszym niż 15 % od ceny materiałów, surowców i paliwa na dzień składania ofert.

22. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

1. 	Ocena ofert :

Złożone oferty, za poszczególne części odrębnie, będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia – 100 %

Cena wykonania zamówienia– obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Wybór oferty najkorzystniejszej za daną część nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy P.z.p.

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty za daną część zawiadomi o tym Wykonawców faksem lub e-mailem podając:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją za kryterium oceny ofert;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania, jeżeli takie działanie miało miejsce;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce;

  - informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

  - na stronie internetowej (BIP) Zamawiającego.

3) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w formie faksu lub pocztą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem ww. terminów, jeżeli :

  - złożono tylko jedną ofertę,

  - nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

    - Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do oferty.

    - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ustawy) Wykonawca przedstawi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę członków konsorcjum.

    - Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi kopie uprawnień osób wskazanych w wykazie załączonym do oferty , tj. do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz kopię wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób wskazanych w ofercie, potwierdzających spełnianie wymogów w zakresie dysponowania uprawnieniami budowlanymi określonymi w warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych oraz pozostałe kopie uprawnień.

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

25. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Umowa zostanie zawarta według wzoru załączonego do niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach :

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :

1) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby kierownika budowy, kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ. Zmiana nie wymaga zmiany treści umowy.

2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku:

a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych;

b) zaistnienia sytuacji powodującej, że rozpoczęcie robót w terminie  jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

c) szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

d) siły wyższej, klęski żywiołowej,

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na terenie budowy,

f) niewypałów i niewybuchów,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ,

h) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

j) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności :

- wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,

-  konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej.

k) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń  itp.,

4) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych  niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji  Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące  niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych,

c) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były zastosowane w opracowywaniu Dokumentacji Projektowej,

d) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

e) rezygnacja  przez  zamawiającego z realizacji części   przedmiotu  umowy – w takim przypadku  wynagrodzenie  przysługuje  wykonawcy  zostanie  pomniejszone, przy  czym  Zamawiający  zapłaci za  wszystkie  spełnione  świadczenia  oraz udokumentowane  koszty,  które  wykonawca  poniósł w związku z wynikającymi z umowy  planowaniami  świadczeniami,

Każde ze wskazanych w lit. a – e zmian może być powiązane ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony.

5) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego, pozytywnej opinii inspektora nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

6) W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić  jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT.

4. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. Zmiany, o których mowa powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie realizacji robót.

26. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie zamierza organizować spotkania z oferentami.

27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (środki ochrony prawnej są określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych).

28. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

nr 1 – formularz ofertowy Wykonawcy,

nr 2 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

# nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /

informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej,

nr 5 – wykaz wykonanych robót,

nr 6 – wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia,

nr 7 – wzór umowy,

nr 8 – dokumentacja projektowa na którą składa się :

a)	projekt budowlany uzupełniony o wydane zezwolenia, uzgodnienia i decyzje administracyjne,

b)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

c)        przedmiary robót.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zamówienia publicznego :

Budowa instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie gm. Choszczno

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………..………………………………………………………

Nr telefonu/faks …………………………………………..…………………………………..

adres e-mail: …………………………………………..……………………………………..

Nr NIP …………………………..……….…………………………………………………….

Nr REGON ……………………………………….………..………………………………….

Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy :

…………………………………………………………………………………………..…….

2.	Dane Zamawiającego :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 26

73-200 Choszczno

3. Zobowiązanie wykonawcy :

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową

za cenę : ……………………………. zł brutto,

w tym podatek VAT = …… % wynosi ……………………… zł

4.  Oświadczenia Wykonawcy:

1)	zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminach określonych w punkcie 13 niniejszej SIWZ,

- oświadczam, że zapoznaliśmy się  z warunkami wzoru  umowy,  które zostały zawarte  w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- oświadczam, że na wykonany przedmiot umowy udzielam  gwarancji i rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w SIWZ,

- oświadczam,  że  roboty budowlane stanowiące  przedmiot zamówienia zamierzamy  wykonać sami /* przy udziale  podwykonawców (określić części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom)…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- oświadczam,  że  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy powołuję się/nie powołuję się* na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, (należy  podać nazwy (firmy) podwykonawców)

………………………………………………………………………………………………………………

5.  Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Telefon…..………………… Fax ……………………….

6.   Korespondencję należy kierować na adres:

nazwa wykonawcy:	…………………………………………………………………

imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów…………………………………

adres:		……………………………………..……………………………………

nr telefonu:	…………………………………………………………………………

nr faksu:	……………………………………………………………………....…..

7.  Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

8.   Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)	…………………………………………………………………………………………

2)	…………………………………………………………………………………………

3)	…………………………………………………………………………………………

4)	…………………………………………………………………………………………

5)	…………………………………………………………………………………………

6)	…………………………………………………………………………………………

7)	…………………………………………………………………………………………

8)	…………………………………………………………………………………………

9)	…………………………………………………………………………………………

10)	…………………………………………………………………………………………

….…...................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

…………………….…. data …...........................

*  - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………..

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

…………………………………………

Składając ofertę na :

Budowa instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie gm. Choszczno

spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................., dnia ..................2014r.

….......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik Nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………..

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

…………………………………………

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne  z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę na :

Budowa instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie gm. Choszczno

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

..........................., dnia ..................2014r.

….......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 4

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

# LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ /

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Budowa instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie gm. Choszczno

- Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

..............................., dn. ...............................		...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

- Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..............................., dn. ...............................		...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik Nr 5

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………..

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

…………………………………………

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres : robót budowlanych ( należy wskazać szczegółowo wykonaną pracę w zakresie wymogu postawionego w SIWZ ) | Wartość robót budowlanych | Termin realizacji (początek – koniec) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do powyższego wykazu dołączamy dowody – poświadczenia dotyczące najważniejszych robót potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone*.

..........................., dnia ..................2014r.

….......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

*Uwaga: Wykonawca zamiast wyżej wymienionych poświadczeń może złożyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Załącznik Nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………..

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

…………………………………………

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko Podstawa dysponowania osobą np. umowa o pracę, umowa zlecenie, pisemne zobowiązanie | Funkcja przy wykonywaniu zamówienia | Posiadane uprawnienia budowlane/nr, data wydania/nazwa organu | Informacje nt. wiedzy i doświadczenia: okres wykonywania zawodu, miejsca, rodzaj i zakres wykonywanych robót, terminy wykonywania robót, adresy zamawiających |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2014r.

.....................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Oświadczam, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia

.......................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik Nr 7

#### - WZÓR UMOWY –

#### UMOWA NR ………

#### zawarta w dniu …………... w Choszcznie pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 26

73-200 Choszczno

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu- Ireneusza Siódmak

a

……………………………, reprezentowanym przez:

……………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Budowa instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Stradzewie gm. Choszczno

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami  i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do 25.07.2014 r.

§ 3

            - Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz                         z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

            - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji wraz z kartami utylizacji odpadu;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie  przepisów prawnych.

Przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową                  i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie                         z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

19)  	Niezwłocznie   informowanie  Zamawiającego  i Inspektora nadzoru  o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót  lub termin zakończenia robót.

20)  	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z ofertą Wykonawcy za cenę ..................................  złotych brutto słownie: ......................................................, 
w tym podatek VAT wynosi ..................................... złotych.

2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtowej.

3. Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru robót zatwierdzony przez Zamawiającego.

4. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej, sprawdzonej przez Inspektora nadzoru faktury VAT.

5. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

6. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a niewynikające                    z dokumentacji projektowej, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą,  a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.

§ 6
1. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia.

2. Warunkiem wystawienia faktury VAT  przez Wykonawcę będzie zatwierdzenie i podpisanie przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego i przez komisję powołaną przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bezusterkowego dla całości przedmiotu umowy.

3. Wykonawca do składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, o wyłącznym wykonywaniu robót siłami własnymi lub informację o podwykonawcach, których roboty zostały objęte składaną fakturą, wraz z wartością tych robót. Do faktury końcowej Wykonawca składa oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wynikających z wykonanych robót dla niniejszego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury ww. oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

§ 7

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące roboty z udziałem podwykonawcy: …………………………………………….

2.	Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ  
z pomocą podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w trybie niżej określonym:

- zawarcie  umowy pomiędzy wykonawcą, a  podwykonawcą  wymaga formy pisemnej,

- warunkiem podzlecenia wykonania robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  będzie przedstawienie Zamawiającemu projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą , przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z częścią dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy lub dalszemu;

- przedstawiony zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą nie może być sprzeczny z przedmiotowo – istotnymi postanowieniami niniejszego wzoru umowy. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym, powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. Podwykonawca będzie również zobowiązany do złożenia oświadczenia, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów (urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo własności i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne. Ponadto umowa o podwykonawstwo musi zawierać m.in.:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy lub dalszemu,

- zakres dostaw i usług powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi,

- termin wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,

- warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

- termin dokonania płatności wynagrodzenia zgodny z zapisami punktu 4),

- numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w punkcie 4).

6) jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy lub projektu jej zmiany, uważać się będzie za jego zaakceptowanie;

7) uwagi Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą muszą być wniesione niezwłocznie przed zawarciem umowy;

8) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

9) zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w punkcie 5);

10) niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego;

13) W przypadku, o którym mowa w punkcie 12), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy

niż określony w punkcie 4), zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej;

14) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia sie od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane;

15) Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 14), dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

16) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

17) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w punkcie 14). Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji;

18) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie 17), w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej

zapłaty;

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy;

- Konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego;

21) Przepisy pkt 2) – 13) stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

3. Przepisy art. 143a–143d ustawy nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.

- Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest możliwe tylko po wyrażeniu takiej zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy lub za każdy dzień w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

b) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,

c)  0,1%  kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

d) 1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo  lub jej zmiany,

e) 1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

f) 1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4),

g) Zamawiający ma prawo potrącić kary z bieżącej należności Wykonawcy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy - karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,  z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.

§ 9

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

  - Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio 
w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia 
o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą oraz rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany 
w dokumentacji projektowej, z potwierdzeniem akceptacji zmian przez autora projektu (projektanta).

- Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu oryginalną otrzymaną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą :

a) dziennik budowy,

b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru,

c) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome,

d) dokumentację powykonawczą,

e) powykonawczą inwentaryzację i dokumentację geodezyjną,

g) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, DTR,

h) instrukcje obsługi wszystkich urządzeń,

i) protokoły z badania materiałów i urządzeń,

j) wykaz wszystkich podwykonawców, którzy uczestniczyli w procesie inwestycyjnym,

k) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,                 w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego oraz na zamontowane urządzenia zgodnie 
z gwarancją producenta.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek                  w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 12

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :

1) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby kierownika budowy, kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ. Zmiana nie wymaga zmiany treści umowy.

2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku:

a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych;

b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót w terminie  jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

c) szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

d) siły wyższej, klęski żywiołowej,

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na terenie budowy,

f) niewypałów i niewybuchów,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ,

h) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

j) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności :

- wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,

-  konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej.

k) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń  itp.,

5) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych  niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji  Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące  niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych,

c) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były zastosowane w opracowywaniu Dokumentacji Projektowej,

d) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

e) rezygnacja  przez  zamawiającego z realizacji części   przedmiotu  umowy – w takim przypadku  wynagrodzenie  przysługuje  wykonawcy  zostanie  pomniejszone, przy  czym  Zamawiający  zapłaci za  wszystkie  spełnione  świadczenia  oraz udokumentowane  koszty,  które  wykonawca  poniósł w związku z wynikającymi z umowy  planowaniami  świadczeniami,

Każde ze wskazanych w lit. a – e zmian może być powiązane ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony.

6) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego, pozytywnej opinii inspektora nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

7) W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić  jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT.

4. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. Zmiany, o których mowa powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie realizacji robót.

§ 13

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia                 29 stycznia.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907¸ 984, 1047, 1473),  ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1)   Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2)   SIWZ w tym dokumentacja projektowa, Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 2,

WYKONAWCA :                                                                            ZAMAWIAJĄCY :